

Číslo zápisu:  2006 /01


ZÁPIS Z  USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ VÝBORU

Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN – Praha 5 č.p. 1556

Dne: 28.února 2006

Účast:
 
Gabriela Matušková










Pavel Kottek











Iveta Perná

Body jednání: 

1.Schválené dokumenty Společenství vlastníků

Schválené dokumenty Společenství vlastníků na Shromáždění konaném dne 21.2.2006 budou doručeny po obdržení notářského zápisu do pošt.schránek vlastníků jednotek nejpozději do 15.března 2006.

2.Volba předsedy:


Dle Stanov byla jednohlasně zvolena předsedou Výboru Iveta Perná.

3. Plnění úkolů ze Shromáždění vlastníků:

Úkol 1. Zaevidování společenství jako právního subjektu


Za Výbor jsou oprávněni jednat a podepisovat 2 členové zároveň.







O: P.Kottek 

T: co nejdříve

Úkol 2. Založení Účtu společenství







O: I.Perná 

T: březen

Úkol 3. Vyhotovení nové smlouvy s firmou Optimatic-CZ v oblasti správy


Návrh smlouvy a procesu vyúčtování.

Průběžná inventarizace finančních prostředků členů společenství u fy Optimatic.

O: G.Matušková
T: březen

Úkol 4. Úprava měsíčních záloh od vlastníků dle výše odhlasovaných úprav







O: G.Matušková
T: březen

Úkol 5. Založení a vedení Knihy závad

Kniha závad bude v písemné formě vedena a uložena u správcovské firmy Optimatic – CZ, kde je třeba veškeré závady hlásit a evidovat.







O: I.Perná

T: březen

Úkol 6. Instalace samozamykatelných dveří


Shromáždění nabídek a výběr dodavatele







O: P.Kottek

T: březen

Úkol 7. Analýza a návrh řešení satelitního či jiného televizního příjmu


Oslovení vlastníků jednotek  - aktivní účast při analýze a návrhu řešení






O: I.Perná

T: březen

Úkol 8. Zřízení web stránek Společenství a mail.konference


Na základě nabídky p. Macha na zřízení web stránek a mail.konference připravit tyto stránky.







O: I.Perná

T: březen

Úkol 9. Umístění odpadkových košů 


Źádost na Obecní úřad a zajištění.







O: G.Matušková
T: březen

Úkol 10. Vyřešit rozsvícení místností u pošt.schránek 







O: P.Kottek

T: březen

Úkol 11. Revize nastavení alokace poplatků (za m2, počet členů, atd)







Bude řešeno později

Úkol.12.Monitoring teplé vody a topení

Stav již zlepšen, monitoring probíhá, v případě dalších závad ihned hlásit přes Knihu závad na Optimatic-CZ.

Úkol 13.Využití pozemku ve vnitrobloku


Bude řešeno později po ukončení  vedlejší stavby.

4. Plánované zasedání Výboru

Další plánované zasedání Výboru je stanoveno v týdnu 27. –31.3.2006. Pokud z vlastníků má někdo připomínky či náměty k projednání, pošlete je na e-mail.adresu Společenství či vhoďte do schránek členů Výboru nejpozději do 23.března 2006.
V Praze dne 28.2.2006


Zapsala: I.Perná

……………………………………..

Ověření zápisu: 

Gabriela Matušková

………………………………………

Pavel Kottek


………………………………………

Zápis ze zasedání Výboru
1 z 2

