

Číslo zápisu:  2007 /04


ZÁPIS ZE  ZASEDÁNÍ VÝBORU

Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN – Praha 5 č.p. 1556

Dne: 24.července 2007
Účast:
 
Gabriela Matušková










Pavel Kottek










Iveta Perná
Body jednání a úkoly: 
A. Úkoly k vyřízení ze Shromáždění vlastníků pro rok 2007:
a) Revize nastavení koeficientů pro vyúčtování tepla  Hotovo
b) Sumarizace závad netěsnících a nedoléhajících oken a balkonových dveří Hotovo
c) Eliminace dlužníků Hotovo
d) Řešení zamykání vstupních – vchodových dveří

e) Zajistit zamykání vstupu na střechy z chodeb

f) Minimalizace krádeží v garážích  - zjistit možnosti, nacenit, ekonomicky výhodnou variantu implementovat(např.koule na vstupní dveře do garáží, zkrátit interval otevírání vrat, možnost ručního zavírání, apelovat na zamykání, kamery…)

g) Oplocení pozemku

h) Instalace „záchytky“ při otevírání dveří proti jejich mechanickému poškozování o zábradlí

i) Světelné rozvody po objektu – zjistit možnost instalací čidel, změna okruhů..)

j) Instalace bezpečnostních pruhů na schody uvnitř bloků

k) Reinstalace televizního příjmu na digitální – pro všechny bytové jednotky

l) Zajistit využívání parkovacích míst kolem domu jen pro jeho obyvatele Hotovo
m) Dořešení inkas k zajištění zálohových plateb Hotovo
n) Otázka využití neprodaných garážových stání

B. Nové úkoly k vyřízení:

Úkol 2007/04/1. Zaurgovat zbývajících 15 dlužníků  za rok 2005 a 2006






O: I.Perná, P.kottek, G.Matušková

T:Trvá
Úkol 2007/04/2. Žádost o sdílení  stanoviště kontejnerů v Tachovské  s BD 1427 - 1439


Výbor souhlasí s pronájmem za úplatu. Bude následovat jednání o ceně .






O: I.Perná

T:Trvá

Úkol 2007/04/3. Sjednocení cenové nabídky na telefonní linky (výtahy + kotelna)








O: G.Matušková

T:Trvá

Úkol 2007/04/4. Hlučnost prahů u vstupních dveří do domu

Navržená oprava bude provedena až po instalaci nových  bezpečnostních zámků a kování.








O: I.Perná

T:Trvá
___________________________________________________________________________

C. Spolupráce vlastníků bytových jednotek a dalších osob užívajících bytové jednotky
i) Zamykání dvěří – dodávka chápu je zpožděna, předpokládaný termín distribuce chápu a klíčů na majitele bytových jednotek – srpen/září. Budete informováni.
ii) Požadované souhlasy s přeměnou sušárny v 1.p.p. v budově C na kancelář Společenství v týdnu od 6.6.2007 – nebude provedeno, nejednotnost v hlasování vlastníků byt.jednotek
iii) Požadované souhlasy na využití venkovních parkovacích míst pouze pro obyvatele č.p.1556 v týdnu od 6.6.2007 – nebude provedeno, nejednotnost v hlasování vlastníků byt.jednotek

iv) Přeplatky za rok 2006 byly poukázány na účty vlastníků – nyní řešíme vrácené platby.

v) Venkovní vodovodní kohoutek  je a bude po celou dobu roku uzavřen vnitřním závěrem. V případě nutnosti použití může tento závěr otevřít p.Musil(Optimatic) a členové výboru. Poté bude opět uzavřen.

____________________________________________________________________________
C. Plnění úkolů:

Úkol 2006/01/8. Zřízení web stránek Společenství a mail.konference


Již je připraven základní návrh, probíhá plnění stránek. O jejich zprovoznění budete informováni.



O: I.Perná

T: trvá

Úkol 2006/05/3. Stavební povolení k instalaci klimatizace (pro I.Kabeleho)


Stavebním odborem bylo vydáno stavební povolení. Dodržení limitů hlučnosti bude posuzováno při kolaudaci.

O: I.Perná 



T: trvá

Úkol 2006/06/2. Platné záruky


Prověřit platnost záruk a jejich termíny na zařízení a stavbu s Mramornou/Optimatic.






O: G.Matušková


T: Hotovo
Úkol 2007/01/3. Aktualizovat seznam reklamací, aktualizace stavu s Optimaticem/Mramorkou, realizace oprav (event. vytvořit plán oprav ze strany Mramorky) (bod b)).


Provést kontrolu plnění.





O: I.Perná

T:Trvá
Úkol 2007/02/1. Finalizovat převod smluv z Optimaticu na Společenství vlastníků


Již hotovo kromě pojistky na bytový dům – bude řešena později.






O: I.Perná

T:Hotovo
Úkol 2007/02/4 Instalace samozamykatelných dveří (bod d))

Instalace připravena. Čekáme na dodávku klíčů a chápu k redistribuci na majitele byt.jednotek. Po dodání budou Ihned informováni.

O: P.Kottek
T: Trvá

Úkol 2007/02/7 Zamykání vstupu na střechu (bod e))

Zjistit možnosti a způsoby provedení zamykání vstupu na střechu..







O: I.Perná
T: Trvá

Úkol 2007/02/8 Řešení park.míst kolem bloku 1556 (bod l))

Dle provedené ankety není jednoznačný zájem na řešení současného stavu. Zatím vyhrazené parkování pro č.p.1556 zůstává v nezměněné podobě.






O: P.Kottek. G.Matušková
T: Hotovo
Úkol 2007/02/9 Optimalizace světelných rozvodů ve vchodech (bod i))

Zjistit možnosti a způsoby provedení včetně   nacenění










O: P.Kottek

T: Trvá

Úkol 2007/02/10 Řešení neprodaných garážových stání v G-2 (bod n))

Zjistit možnosti


O: P.Kottek

T: Trvá

Úkol 2007/03/1. Zřízení razítka Společenství


Z důvodu některých administrativních úkonů je třeba použít razítko Společenství. Zajistit jeho výrobu.






O: I.Perná

T:Hotovo

Úkol 2007/03/2. Odpověď na stanovisko Mramorky k reklamaci (provedení podlah v garážových stáních)


Zbývá provést výstavbu soklu – v září 2007.






O: I.Perná

T:Hotovo
_____________________________________________________________________________

D. Plánované zasedání Výboru

Další plánované zasedání Výboru je stanoveno v týdnu od 3.září 2007. Pokud z vlastníků má někdo připomínky či náměty k projednání, pošlete je na e-mail.adresu Společenství či vhoďte do schránek členů Výboru či Společenství nejpozději do 1.září 2007.

V Praze dne 29.7.2007








Zapsala: I.Perná

……………………………………..

Ověření zápisu: 
Gabriela Matušková



Pavel Kottek



Zápis ze zasedání Výboru
2 z 2

